SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

VARAŽDIN

Tomislav Hop

Ivan Hontić

Dražen Hrgar

Andrija Bartolić

Dominik-Dino Pavleković

Desktop aplikacija za potrebe tiskare

PROJEKT IZ KOLEGIJA PROGRAMSKO INŽENJERSTVO

Varaždin, 2014.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

VARAŽDIN

Tomislav Hop, redoviti student, 39969/11-R

Ivan Hontić, redoviti student, 39968/11-R

Dražen Hrgar, redoviti student, 39973/11-R

Andrija Bartolić, izvanredni student, 38208/09

Dominik Dino Pavleković, redoviti student, 40064/11-R

Desktop aplikacija za potrebe tiskare

PROJEKT IZ KOLEGIJA PROGRAMSKO INŽENJERSTVO

Varaždin, 2014.

Sadržaj

1. Uvod	4

1.1. Specifikacije zahtjeva	5

2. Projektni plan	6

2.1. Osnovne informacije	6

2.2. Definiranje projektnog tima	7

2.3.Terminski plan projekta	9

2.4. Proračun i budžet projekta	10

2.5. Ponuda naručitelju	11

3.Dijagram slučajeva korištenja	13

3.1. Detaljni opisi slučajeva korištenja	14

3.1.1. Prijavljivanje u sustav	15

3.1.2. Kreiranje dokumenata	16

3.1.3. Pregled dokumenata	17

3.1.4. Upravljanje resursima	18

3.1.5. Pregled resursa	19

3.1.6. Slanje maila	20

3.1.7. Kreiranje izvještaja	21

3.1.8. Obavijest o manjku zaliha	22

3.1.9. Korištenje pomoći(„F1“)	23

4. ERA model	24

5. Dijagram klasa	25

6. Podaci o provedbi projekta	26

4.1.podaci o angažmanu članova tima	26

# 1. Uvod

U  ovom  projektu  obradit  ćemo  problem  vezan  uz  vođenje  i  upravljanje  tiskarom. Upravljanje profitnom tiskarom i nije tako lak zadatak zbog toga što se mora voditi račun o svim aspektima  poslovanja  poduzeća.  Treba  voditi  brigu  o  djelatnicima,  artiklima,  proizvodima te o dokumentima poduzeća. Bez odgovarajuće podrške u obliku nekog informacijskog sustava, baze podataka ili neke aplikacije, vođenje tiskare čini veoma zahtjevnim poslom  i  oduzima  previše  dragocjenog  vremena  koje  bi  se  moglo  iskoristiti  za  sam  rad  u tiskarnici. Rješenja  ovih  prethodno  navedenih  problema  vidimo  u  razvoju  desktop  aplikacije  za potrebe tiskare. Pomoću te aplikacije u sustav bi se zapisalo početno stanje u tiskari, a nakon toga bi se svaka promjena odmah bilježila i trenutno stanje ili podaci bi se promijenili. Tako bilo bi lakše  voditi  evidenciju  i  podatke  o  zaposlenima,  odmah  bi  znali  količinu artikala  na  skladištu, broj gotovih proizvoda bi konstantno bio vidljiv, a  svim  dokumentima  bi  se  moglo  pristupiti  istog  trena.  Time  bi  se  vođenje  tiskare  uvelike olakšalo  zato  jer  svi  podaci  bi  bili  poznati  odmah,  a  svaka,  pa  i  najmanja  promjena  bi  bila ažurirana istog trena, neovisno gdje se ona odvija  –  skladište,  odjel proizvodnje, odjel nabave ili u računovodstvu. Ova aplikacija ne bi bila samo kao baza podataka poduzeća, već bi također pomagala  voditi  tiskaru.  Primjer  tome  možemo  navesti  kao  upozorenje  sustava  kada  nam  se količina artikala za proizvodnju gotovih proizvoda smanji ispod neke korisnički definirane razine, te  automatski  kreirati  narudžbenicu  potrebnih  artikala/materijala,  a  voditelj   poduzeća  ili odgovorna  osoba  samo  mora  odabrati  dobavljača  i  potvrditi.  Također  sustav  može  uskočiti  u pomoć generiranjem obavijesti kupcu o gotovom proizvodu, a  voditelj   poduzeća  ili odgovorna osoba samo mora potvrditi slanje obavijesti. Ovo  su  samo  neki  dijelovi  funkcija  koje  će  sadržavati  naša  aplikacija.

## 1.1. Specifikacije zahtjeva

-  Izrada baze podataka za potrebe aplikacije te povezivanje baze sa aplikacijom

-  Prijava na sustav – zbog sigurnosnih razloga da samo prijavljeni korisnici mogu koristiti aplikaciju.

- Unos,  brisanje  i  izmjena  podataka  o  djelatnicima,  artiklima,  proizvodima, dokumentima.

-  Pregled artikala, proizvoda, djelatnika, strojeva i dokumenata.

-  Upozorenja kod nedostatka materijala - javlja upozorenje kad je zaliha potrebnih materijala za proizvodnju ispod neke određene količine koju određuje voditelj poduzeća.

-  Narudžba potrebnih materijala – osim upozorenja za manjak sirovina, aplikacija kreira i predlaže narudžbenicu koju voditelj samo mora potvrditi i ona se šalje predodređenom dobavljaču.

-  Kreiranje različitih izvještaja kako bi se mogla pratiti produktivnost i učinkovitost tiskare.

-  Podešavanje dopuštenja za različite vrste korisnika (administrator/normaluser). Svaki zaposlenik ima vlastiti račun s kojim se prijavljuje u aplikaciju. Vrste računa ovise o zaduženjima u poduzeću(voditelj poduzeća ima najviše ovlasti). Naša tvrtka ima također svoj račun za praćenje i održavanje rada aplikacije i baze podataka.

-  Podrška za korisnike („F1“). Dokumentacija ugrađena u aplikaciju pomoću koje bi korisnik dobio osnovne instrukcije za rad sa aplikacijom.

-  Provjera svih unosa u bazu(negativne cijene ili negativne količine artikala). Kod pogrešnog unosa aplikacija javlja grešku(krivi format, nedopušteni znakovi, neispravna sintaksa, itd.) i ne dopušta  unos u bazu nego javlja grešku i traži ponovni unos.

-Generiranje računa – izdaja računa na temelju izdatnice

-  Jednostavni mail klijent za komunikaciju zaposlenika.

# 2. Projektni plan

## 2.1. Osnovne informacije

Kod prijave projekta smo naveli kako planiramo koristiti MVC arhitekturu, ali smo zbog jednostavnosti naše aplikacije odlučili koristiti modularnu arhitekturu.
Modularnim načinom programiranja odvajamo funkcije naše aplikacije na samostalne module koji sami funkcioniraju. Recimo modul za logiranje ili moduli za kreiranje dokumenata su odvojeni i ako jedan prestane raditi drugi će nastaviti biti funkcionalni. Smatramo kako će na ovaj način nadogradnja sustava biti lakša tj. dodavanje drugih funkcionalnosti će biti olakšana.

## 2.2. Definiranje projektnog tima

Tim „Future past“ sastoji se od 5 članova. Prije samog početka rada na projektu unutar tima su detaljno podijeljena zaduženja oko izrade projekta kako bi se efikasnije, brže a samim time i kvalitetnije izradio projekt. Prilikom raspodjele zaduženja dogovorena su i neka vremenska ograničenja i okviri kojih se članovi trebaju pridržavati kako bi se cjelokupni projekt završio u roku.

Također prilikom raspodjele, uloge su djelomično podijeljene prema osobnim afinitetima određenog člana no na svim poslovima će bit aktivni svi članovi jer je to ipak timski projekt.

Tomislav Hop(Project manager/developer)

Odgovoran za pridržavanje rokova i izvršavanje pojedinih aktivnosti od članova. Vodi projekt, odnosno usklađuje sve poslove i aktivnosti te je odgovoran za uspješno izvođenje projekta. Također pregledava te po potrebi mijenja, dorađuje poslove kako bi svi bili u skladu sa zahtjevima.

Ivan Hontić(Architect/analyst)

Analizira i prikuplja sve potrebne podatke i dokumentaciju za razvoj cjelokupnog projekta. Također prikuplja i analizira korisničke zahtjeve prema čemu će se oblikovat i prilagodit aplikacija te implementirat sve potrebne opcije, mogućnosti i radnje aplikacije. Međusobno  surađuje i radi sa svim članovima.

Dražen Hrgar(Architect/tester)

Koristi prethodno prikupljene analize na temelju kojih izrađuje potrebne skice, modele i prikaze procesa. Surađuje sa svim članovima kako bi saznao sve informacije i potrebne podatke u izradi zadanih dijagrama. Prilikom same izrade vrši i testiranje samih dijagrama i skica te ukazuje na probleme o kojima obavještava ostale članove.

Andrija Bartolić(Developer/tester)

Na temelju prikupljenih podataka izrađuje ERA model i sudjeluje u izradi ostalih dijagrama važnih za funkcioniranje aplikacije. Većim djelom sudjeluje u programerskom dijelu projekta zbog prethodnog iskustva u navedenom području. Brine da aplikacija podržava sve potrebne specifikacije te određuje ostalim članovima koji sudjeluj u programerskom djelu koji dio razvijaju.

Dominik-Dino Pavleković (Architect/tester)

Na osnovi prikupljenih podataka sudjeluje u izradi potrebnih dijagrama i skica. Također na temelju izrađenih dijagrama i skica uočava probleme koji bi mogli nastati u radu cjelokupnog sustava te sudjeluje u rješavanju tih problema. Surađuje s developerima na testiranju te im pomaže u otklanjanju i rješavanju tih problema.

Slika 1. Pregled aktivnosti članova

## 2.3.Terminski plan projekta

Slika 2. Popis aktivnosti

Slika 3. Ganttov dijagram

## 2.4. Proračun i budžet projekta

Analiziranjem trenutnog stanja na tržištu određene su cijene rada pojedinog člana tima te su prema analizi određeni svi troškovi oko izrade cjelokupnog projekta. Cijena rada po satu svakog člana je 50,00 kuna te smo za vrijeme izrade koristili prijenosna računala čiji se trošak procjenjuje na 10kn/h, stolno računalo 12kn/h i tablet 3kn/h. Kod cjelokupnog projekta najveći trošak predstavlja izrada programskog rješenja.

Slika 4. Proračun projekta

## 2.5. Ponuda naručitelju

Ime: „Future past“ d.o.o.

Adresa: Tome Masaryka 10, Varaždin

Mob: 099/416-2325

Email: future_past@gmail.com

OIB: 16006949394

Žiro-račun: 2345489-3245698745

___________________________________________________________________________

NARUČITELJ:

Ime: Tiskara „Viatoni“ d.o.o.

Adresa: Vladimira Nazora 25, 43000 Bjelovar

Tel: +385(43) 246 674

E-mail: info@tiskara-viatoni.hr

OIB: 532482456

PONUDA

Programskog proizvoda „Tiskara.NET“

Poštovani, ovom ponudom poduzeće „Future past“ d.o.o. nudi svoje usluge i tehničke kompetencije u izradi aplikacije koja bi uvelike olakšala funkcioniranje tiskara te unaprijedila cjelokupno poslovanje, organizaciju i funkcioniranje poduzeća, a samim time i uvećala profit. Preporučamo svoje usluge zbog dugogodišnjeg iskustva u radu na sličnim projektima te visoke kompetencije svih zaposlenih.

Poduzeće „Future past“ d.o.o. obvezuje se da će isporučiti aplikaciju u zadanom roku i u skladu sa dogovorenim uvjetima. Također, obvezuje se da će predati potrebna izvješća pojedinih faza u zadanom roku.

Naručitelj se obvezuje da će cjelokupni dogovoreni iznos platiti najkasnije mjesec dana nakon isporuke aplikacije te predujam od 25% cijene cjelokupne aplikacije 2 tjedna nakon prihvaćanja ponude.

Uplata se vrši putem bankovnog računa.

| Naziv stavke | Cijena |
| --- | --- |
| Aplikacija Tiskara.net | 37 500,00 |
| PDV(25%) | 9375,00 |
| Ukupno | 46 875,00 |

# 3.Dijagram slučajeva korištenja

Aplikaciju „Tiskara.NET“ koriste samo dvije vrste korisnika:

- Zaposlenik

- Vlasnik

Definirani su sljedeći slučajevi korištenja:

- Prijavljivanje u sustav

- Kreiranje dokumenata

- Pregled dokumenata

- Upravljanje resursima

- Pregled resursa

- Slanje maila

- Kreiranje izvještaja

- Obavijest o manjku zaliha

- Korištenje pomoći(„F1“)

## 3.1. Detaljni opisi slučajeva korištenja

### 3.1.1. Prijavljivanje u sustav

### 3.1.2. Kreiranje dokumenata

### 3.1.3. Pregled dokumenata

### 3.1.4. Upravljanje resursima

### 3.1.5. Pregled resursa

### 3.1.6. Slanje maila

### 3.1.7. Kreiranje izvještaja

### 3.1.8. Obavijest o manjku zaliha

### 3.1.9. Korištenje pomoći(„F1“)

# 4. ERA model

4.1. Relacijski model podataka

Legenda:  podcrtano - primarni ključ,   osjenčano - vanjski ključ

korisnici (id_korisnik, ime, prezime, lozinka, ziro_racun, tel_broj, e-mail, prava_id_prava )

prava (id_prava, naziv )

poslovni_partner (id_poslovni_partner, ime, prezime, ziro_racun, tel_broj, e-mail )

artikli (id_artikli, kolicina, naziv, vrsta_artikla_id_vrsta_artikla )

vrsta_artikla (id_vrsta_artikla, naziv )

oprema (id_oprema, naziv )

primka (id_primka, datum, korisnici_id_korisnik )

stavke_primke (primka_id_primke , artikli_id_artikli )

izdatnica (id_izdatnica, datum, korisnici_id_korisnik )

stavke_izdatnice (primka_id_primke, artikli_id_artikli )

racun (id_racun, datum, korisnici_id_korisnik )

stavke_racuna (racun_id_racun, artikli_id_artikli, kolicina )

narudzbenica (id_narudzbenice, datum, korisnici_id_korisnik, poslovni_partner_id_poslovni_partner )

stavke_narudzbenice (narudzbenica_id_narudzbenica, artikli_id_artikli, kolicina )

# 5. Dijagram klasa

# 6. Podaci o provedbi projekta

## 4.1.podaci o angažmanu članova tima